新乡医学院

第一学生餐厅装修工程

招

标

文

件

招标编号：豫财招标采购-2016- 617号

河南省教育招标服务有限公司

河南省财政厅政府采购处监制

目 录

第一章 招标公告（投标邀请）	2

第二章 投 标 人 须 知	4

投标人须知前附表	4

1、总则	7

2．招标文件	9

3．投标文件	10

4．投标	12

5．开标	12

6．评标	13

7．合同授予	14

8．重新招标和不再招标	15

9．纪律和监督	15

10.需要补充的其他内容	17

第三章  评标程序、标准及办法（综合评分法）	18

第五章 项目概况需求及技术要求	39

第六章 投标文件格式	42

第七章 图纸	55

## 第一章 招标公告（投标邀请）

招标编号：豫财招标采购2016- 617号

河南省教育招标服务有限公司受新乡医学院的委托，现对第一学生餐厅装修工程项目进行公开招标，现欢迎有资格的投标人参加投标。

一、项目有关内容：

1、项目名称：第一学生餐厅装修工程项目

2、资金来源：财政预算资金

3、招标范围：工程量清单及图纸中的所有内容

4、标段划分：本次招标项目共一个标段，标段不允许拆包。招标控制价:1611679.94元；

5、质量要求: 按国家质量标准及安装标准和现行国家质量验收规范验收合格。

6、工期要求：20日历天。

7、承包方式：包工，包料，保质量，保安全，包工期，包文明施工

8、建设地点：新乡市红旗区金穗大道新乡医学院校内

二、投标人应具备的条件及资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备建设行政主管部门颁发的装饰装修二级及以上资质证书,并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目；

2、企业信誉：企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函，内容涵盖企业法人、法定代表人、项目经理、委托代理人，以招标公告发布日期之后开具为准；

3、投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明；

4、本项目不接受联合体投标。

三、 报名及携带资料原件及复印件要求（按顺序胶装成册，否则拒收）：

1、购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证原件和复印件、被授权人身份证原件和复印件、报名时项目经理必须到场，杜绝非招标供应商本单位人员购买或借用资质购买招标文件行为，项目经理与授权代表人一旦参与报名不得更换；

2、营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）及资质证书（副本）可提供加盖公章的复印件，不再要求提供原件；

3、拟派项目经理身份证原件、建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书；

4、2015年度经审计的财务审计报告、近三个月完税证明材料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）、近三个月单位缴纳社保证明材料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据，须包含法人代表、被授权人、项目经理三人社保缴纳明细）、用于履行本项目施工机械设备原始购置发票；

5、提供无行贿犯罪档案查询函（内容涵盖企业法人、法定代表人、项目经理、委托代理人，以招标公告发布日期之后开具为准）；提供本单位近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明；

备注：投标人须保证报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料或报名单位若不按上述要求提供报名资料，招标代理机构有权拒绝其报名。

四、招标文件发售时间：凡有意参加投标者，请于 2016年7月1日至 2016年7月8日，每日上午9∶00时至11∶30时，下午13∶30  时至 17∶00  时(北京时间，下同) 前往河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院113室）。

五、招标文件售价：招标文件为300元/套。图纸另售，售后不退。

六、投标文件递交截止时间及开标时间：2016年7 月 28日 上午9:30时

七、投标文件递交及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院开标室。

八、其他说明：

1.如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标，届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会（携带身份证原件以备查核）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在河南省政府采购网、中国采购与招标网上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

4.购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

九、本次招标联系事项：

1、招标人信息：

招标人：新乡医学院         联系人：李老师     电话 ： 0373-3029880

地址：新乡市红旗区金穗大道新乡医学院国有资产管理处

2、招标代理机构信息：

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

地址：文化路80号河南财经政法大学后勤小院

项目负责人：田老师    电话：0371-56058516

新乡医学院

河南省教育招标服务有限公司

2016年7 月1日

# 第二章 投 标 人 须 知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人信息： 招标人：新乡医学院 联系人：李老师 电话 ： 0373-3029880 地址：新乡市红旗区金穗大道新乡医学院国有资产管理处 |
| 1.1.3 | 招标项目负责人 | 河南省教育招标服务有限公司 联系人：田群涛 电话0371-56058516 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 新乡医学院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政预算内拨款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 项目主要内容 | 详见工程量清单及图纸 |
| 1.3.2 | 招标范围 | 工程量清单及图纸中所述内容。 |
| 1.3.3 | 工期要求 | 20日历天内 |
| 1.3.4 | 质量要求及质保 | 按国家质量标准及安装标准和现行国家质量验收规范验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 项目负责人要求 | 见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 领取招标文件后自行踏勘 ，代理机构不再统一组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 开标时间7个工作日前以书面形式提出澄清要求，送至招标代理机构，澄清要求不能透漏投标人的名称。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 开标时间7个工作日前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的书面答疑或补充文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标时间7个工作日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见本项目招标公告 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 一标段：30000.0元 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。保证金不接受个人汇款，必须以投标单位基本户转账。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1.合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。 2.中标通知书复印件一份，扫描件一份。 3、投标文件电子版一份。 4、招标公司开据的收据。 电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 联系人王老师：0371-56058533 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 单位盖章，法定代表人或授权代理人签字 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称、项目编号，投标单位名称并加盖公章及法定代表人或授权委托人签字，并注明2016年 月 日上午9：30时前不准启封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见本项目招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 见本项目招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人及以上单数； 评标专家确定方式:随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 中标金额的10% |
| 8 | 招标文件售价 | 见本项目招标公告 |

## 1、总则

### 1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标项目负责人：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3项目主要内容、招标范围、工期和质量要求

1.3.1 项目主要内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一。

(l）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）凡本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本工程的监理人；

(4）为本工程的代建人；

(5）为本工程提供招标代理服务的；

(6）与本工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

(7）与本工程的监理人或代建人相互控股或参股的；

(8）与本工程的监理人或代建人相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

见投标人须知前附表。

### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在规定时间内澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11备查

指评标委员会认为投标文件中所附证书、证件的（传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件）模糊或不清晰影响到评委评审时或评委认为有必要查验该证书证件原件时，投标投标人应在评标现场及时提供该证书、证件的原件等候评标委员会查验作出的行为。注：“备查”不等于“必须查验”，是否对备查内容进行查验，由评标委员会决定。

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）投标人须知；

(2）总则；

(3）评标办法（综合评分法）；

(4）合同条款及格式；

(5）项目内容及要求；

(6）技术标准和要求；

(7）投标文件格式；

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向河南省教育招标服务有限公司提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知河南省教育招标服务有限公司，确认己收到该澄清。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知河南省教育招标服务有限公司，确认己收到该修改。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(l）投标函；

(2）投标文件汇总表；

（3）法定代表人身份证明；

(4）授权委托书；

（5）投标保证金；

(6）反商业贿赂承诺书；

(7）工程预算书；

(8）施工组织设计；

(9）项目管理机构；

(10）资格审查资料；

(l1）服务承诺；

(12）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2投标报价

投标人投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第七章中的“工程预算书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，河南省教育招标服务有限公司以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金：投标人应提交的投标保证金额详见“投标人须知前附表”，投标保证金作为其投标的重要一部分，是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为使招标人的权益受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

3.4.2保证金的交纳方式：投标保证金结算凭证上的交纳人名称必须与投标人名称完全相一致，否则，将视为无效投标保证金，拒收其投标文件。

3.4.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

3.4.4保证金的退还方式：

①投标人的投标保证金（含履约保证金）采用电汇方式退还至与投标人名称相一致的账号；

②保证金退还时，投标人应向河南省教育招标服务有限公司财务科提交退还保证金往来收据。

3.4.5未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）投标人拒绝在开标会议记录上签字确认，经监督人员核实开标会议记录无误后，投标人仍拒绝签字确认的；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（4）提供虚假材料谋取中标的；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（6）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（7）向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（8）由于投标人未能遵守招标文件的其它规定而致使招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等。

### 3.5资格审查资料

投标文件中附投标邀请函中所述的投标人资格材料内容清晰复印件并加盖公章，否则视为资格不符合，其投标按废标处理。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应采用死页分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4．投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件给予密封，并加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，投标文件应进行封装，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回。

4.3.1在本章前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知河南省教育招标服务有限公司。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。河南省教育招标服务有限公司收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．开标

### 5.1开标时间和地点

河南省教育招标服务有限公司在本章前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3）宣布主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）请投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5）按照宣布当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量、工期及其他内容，并记录在案；

(6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7）开标结束。

5.2.2投标文件的有效性：

开标时有下列情况之一的投标文件，应当作为无效投标文件，不再进行后续评标：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的；

（3）投标的法定代表人或授权代表在开标会议时间以后到达或未参加开标会议的；

## 6．评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的委托代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标过程的保密

凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件以及与确定中标人有关的资料信息，所有参加评标的人员(包括评标委员会成员、监督人员、工作人员)都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及定标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会的任何成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会成员公正和客观地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会任何成员施加影响的任何企图和行为，都将导致其投标文件被废止、强制退出投标、取消中标资格。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

### 7.1定标方式

评标委员会出具评标报告，按得分高低为序向招标人推荐1-2名中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限未能提交的，或者中标候选人确有重大实质性问题，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次顺延。

### 7.2中标通知

中标结果将在发布公告的同一媒体上公布，公布五个工作日后在投标有效期内，由河南省教育招标服务有限公司以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

### 7.3交易服务费

中标人在领取《中标通知书》时，须按合同中有关规定交纳交易服务费和中标服务费。

### 7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，将被取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，招标人还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效投标人不足3个的。

### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5质疑

9.5.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向河南省教育招标服务有限公司、招标人提出书面质疑材料。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

9.5.2招标人和河南省教育招标服务有限公司应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。

### 9.6 投诉

9.6.1质疑投标人对招标人或河南省教育招标服务有限公司的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级有关监督管理部门投诉。

9.6.2投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

9.6.3投标人投诉时，应当具备以下法定必备条件：

1、投诉投标人应具备以下基本条件：

①投诉人是参与所投诉招标活动的投标人；

②提起投诉前已依法进行质疑；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④属于本级监督部门管辖；

⑤同一投诉事项未经监督部门投诉处理。

2、投标人投诉时，应当提交投诉书，投诉书应包括以下主要内容：

①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等应齐全；

②具体的投诉事项及事实依据应清晰；

③质疑和质疑答复情况及相关证明材料应齐全；

④投诉事项应与质疑事项一致，应标注提起投诉的日期；

⑤投诉人为自然人的，是否由本人签字；

⑥投诉人为法人或者其他组织的，是否由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：未响应该招标文件实质性要求的均为废标。

# 第三章  评标程序、标准及办法（综合评分法）

1.初步评审程序及标准

1.1投标文件中的报名资格文件可以提交经过年审且内容清晰的传真件\复印件\扫描件\彩喷件\彩打件\影印件，否则视为资格不符合，其投标按废标处理。评标时不再对报名时的资格证件进行验证。

1.2对于投标人资格（证件资料）审查、形式评审及响应性评审不合格的投标按废标处理，不再进行后续评审。实质性响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留。所谓重大偏差或保留是指对工程的承包范围、工期、质量、实施产生重大影响，或者对招标文件中规定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种偏差或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。拒绝一切实质性不响应招标文件要求的投标文件，并且不允许相关投标人通过修改或撤消其重大偏差或保留而使其投标文件响应招标文件的要求或行为。

1.3评标活动中遇各级行政部门（主管部门）发布通知\规范\文件中已明招标文件中所要求的资质\证书\标准已经给予取消或失效时，则评标委员会应按照上述通知\规范\文件要求执行。”

1.4投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标文件 | 投标文件按照招标文件规定要求密封\盖章\装订； |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 壹正四副； |  |  |
|  |  | 不符合串标情形 |  |  |
|  |  | 投标人名称与企业法人营业执照、证书一致且资格要求中需要提供的资料完整有效 |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在招标人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 不超过招标控制价，且价格唯一； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标； |  |  |
| 符合性检查。 | 工期 | 符合招标文件规定； |  |  |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定； |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定； |  |  |
|  | 其他 | 满足招标文件规定的实质性要求 |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

资格性评审、形式评审、响应性评审不通过的投标人，将被拒绝，不再参与详细评审。

- 详细评审程序及标准

评标委员会应从技术标、商务标、综合（信用）标三个方面进行评标。

综合计分法是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占32%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占8%。其主要内容和参考分值如下：

（一）技术标的评标分值：32分

1．内容完整性和编制水平     1-2分

2．施工方案和技术措施4-6分

3．质量管理体系与措施2-4分

4．安全管理体系与措施1-3分

5．环境保护管理体系与措施1-3分

6．工程进度计划与措施       1-3分

7．拟投入资源配备计划……   1-3分

8．施工进度表或施工网络图   1-3分

9．施工总平面布置图1-2分

10．在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分

11．企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理0-1分

以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。

（二）商务标的评标分值：50分

1．投标报价的评审50分
（1）评标基准价计算方法：
当九家≥有效投标人＞五家时：
评标基准价=各有效投标人的投标报价去掉两个最高和一个最低报价后的算术平均值。
当有效投标人＞九家时：
评标基准价=各有效投标人的投标报价去掉叁个最高和两个最低报价后的算术平均值。
当有效投标总报价≤五家时：
评标基准价=各有效投标人的投标报价的算术平均值。（2）投标报价与评标基准价相等得基本分45分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分45分的基础上加1分，最多加5分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分50分的基础上扣2分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分45分的基础上扣1分，扣完为止。
（三）综合标的评标分值18分
1．企业和项目经理业绩0-15分
2013年1月1日以来项目经理（本企业）签订的（以合同签订时间为准）合同金额在200万元（含200万元）以上的装修或修缮项目，每份得3分，最高累计得15分；项目业绩合同仅限装修或修缮项目。（合同原件、中标通知书原件、验收报告在开标现场查验，复印件装订进标书）
2．承诺质量、工期达到招标文件要求并有具体措施及实际优惠服务承诺的得1-3分

三.评审原则

1.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

4.有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标做废标处理

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或客人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装或加盖了其他投标人的公章或者装订了标有其他投标人名称的文件材料、资格证明文件等；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

g.不同投标人的投标文件中相同错误三处及以上（如字句、错别字等）；

5.投标文件的澄清和补正

5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.评标结果：评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告，每个标段推荐3名候选人。

第四章  合同条款及格式

合同编号：

政府采购施工合同书

工程名称：

工程地址：

工程造价：

发 包 方：

承 包 方：

年   月   日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                   

承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：   

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥               元)。

2.合同价格形式：固定总价合同 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，报送招标代理机构贰份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：  

地  址：                地  址：  

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

### 第二部分 通用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）”通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                ；

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                             ；

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                             ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                           ；

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：     5份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整价格            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：如果有变更，变更增减金额小于等于单项工程金额5%的甲乙双方不再计取；变更金额大于5%小于15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，没有列明单价的按《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》和施工期的《新乡市建设工程材料基准价格信息》核定价格按中标价与招标控制价同比让利;变更金额大于等于单项工程金额15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价按中标价与招标控制价同比让利。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

联系电话：                     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                           ;

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工过程中协调工作，监督工程质量和进度，审定签发工程款权，工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜，但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖印章方为有效。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行  。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程验收前7日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档   。

承包人应履行的其他义务：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：    ；

身份证号：         ；

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担    元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，如遇不可抗力，则协商解决。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的施工管理人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的惩罚性赔偿金。 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前2天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用条款执行    。

3.7 履约担保

乙方向甲方以现金或转帐的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，工程验收合格，正式交付使用后予以退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：  见监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：             ；

关于监理人的其他约定：  / 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格，因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约：扣罚质量履约保证金的50%；并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担，如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，扣罚全部质量履约保证金，并承担修复所发生的全部费用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

未尽事宜按通用条款执行。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前  。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   开工前7天    。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，由承包人向发包人支付违约金 5000 元/ 天。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    地震、暴风雪     ；

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按相关规定执行     。

施工现场需要配备的试验设备：     按相关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按相关规定执行     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。如果有变更，变更增减金额小于等于单项工程金额5%的甲乙双方不再计取；变更金额大于5%小于15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，没有列明单价的按《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》和施工期的《新乡市建设工程材料基准价格信息》核定价格;变更金额大于等于单项工程金额15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1暂估价项目

由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目2%的总承包管理费。

10.7.2 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:总价合同。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按形象进度计量    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1双方约定的工程款支付的方式：

工程完工验收合格后支付至合同总额的95%。其余5%作为质量保证金，质保两年后一次性无息退还。

12.4.2支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.4.3双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.4.4工程款支付时应预留合同总价的5%作为质量保修金，工程质保期满后，再行支付给承包人。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

政府采购合同金额50万元以上的项目，由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向国资处提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组由财务、审计、监察、国资管理及有关专家参与，成员不少于5人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，向财政厅网上提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

#### 14. 竣工结算

工程竣工验收后，乙方提出工程竣工决算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位。项目单位自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。

#### 15. 缺陷责任期与保修

见工程质量保修书，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金为工程款的5%；

#### 16. 违约

1．承包方的责任：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包方其他原因造成工程竣工交付时间延期，工期、质量、安全保证金予以扣除。

2．发包方的责任：

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的实际损失。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

#### 20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，可向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地       人民法院起诉。

21. 补充条款：

21.1发包方负责提供水源 电源接点，施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳。

21.2承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。

21.3承包方对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

21.4施工垃圾应按指发包方指定地点堆放，及时清理。工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

21.5其它

合同附件：（后附）

附件1：                工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：            。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5    年；

3、装修工程为    2     年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      2 年；

7、其他项目保修期限约定如下：                     。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起     天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表或代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： |
| --- | --- |

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 接到发包人保修通知后,承包人须在120分钟内赴至现场,并在24小时内修复完毕   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2：               承包人承揽工程项目一览表

| 单位工 程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

承包人用于本工程主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。

2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

附件4：          承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

5-1：材料、设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：材料、设备暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整。

5-2：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：专业工程暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整，增加2%总承包管理费。

# 第五章 项目概况需求及技术要求

一、一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

二、依据设计施工图纸和技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、《工程测量规范》（GB50026-2007）

2、《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

3、《混凝土强度检验评定标准》（建标【2003】102号）

4、《钢筋焊接接头试验方法》（JGJ\T27-2001\J140-2001）

5、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

6、《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）

7、《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202-2002）

8、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

9、《砌结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

10、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

11、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

12、《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）

13、《给水排水管道工程施工及验规范》（GB50268-97）

14、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

15、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

16、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

17、《建筑工程施工施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

18、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

19、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2001）

20、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

21、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

…………

以上规范如有变化，以最新发布的为准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

注：弱电系统安装由甲方负责，但乙方需无条件配合，在弱电系统安装时发生的工程量增加由乙方自行考虑，甲方结算时不再增加。

分部分项工程和单价措施项目清单

另附

# 第六章 投标文件格式

正本或副本

×××××××项目（包段   ）

投 标 文 件

招标编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、投标预算书

六、主要投标设备及材料

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、服务承诺

十、反商业贿赂承诺书；

十一、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）施工招标文件的全部内容，我方愿以

包段一      元人民币（大写　     　元）的投标报价， 工期 	   日历天；

..

按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期   内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥         ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月     日

（二）投标函附录

| 工程名称及包段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理（建造师） |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写 ： ¥： |  |  |  |  |
| 投标报价中的措施费 | 大写 ： ¥： |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月      日

注：本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按要求用单独信封密封另外再提交一份。

投标人同时参与两个多个包段时，本表均按一包段一表填写。

二、法定代表人身份证明及授权委托书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （ 盖单位公章）

年         月          日

授权委托书

本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及法定代表人授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

法定代表人授权委托人身份证明

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人:                      （签字）

年          月        日

三、投标保证金交付证明

此处放置投标保证金收据或交款单凭证

四、施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染等。

五、拟投入本项目的主要施工设备情况

表1

主要设备价格表

工程名称：                             包段         第  页  共  页

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：        （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：     年    月    日

注：投标人同时参与两个包段时，本表均按一包段一表填写。

六、投标预算书

投标人：        （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：     年    月    日

注：投标人同时参与两个包段时，均按一包段一表填写。

七、项目管理机构

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投标人：        （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：     年    月    日

(二)主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理资格证、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附上岗证书。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表需后附投标人报名时提供的各类资质证书、证件的复印件（加盖公章）。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 填表说明：每项工程填一张表，后附中标通知书或施工合同。

（三）投标人资格要求中需要提供的其它资料

1、营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）、资质证书（副本）；

2、拟派项目经理身份证原件、建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书；

3、2015年度经审计的财务审计报告、近三个月完税证明材料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）、近三个月单位缴纳社保证明材料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）、用于履行本项目施工机械设备原始购置发票；

4、提供无行贿犯罪档案查询函、近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明；

5、其他

九、服务承诺

（一）工程质量保修期内、外的服务承诺。

（二）其他

十、其他资料

投标人业绩、荣誉 及其他投标人认为必要的资料

# 图纸

（另附）